АДМИНИСТРАЦИЯ  
АНТОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

**От 09.01.2014 года № 1**

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство на территории Антоновского

муниципального образования до 2016 года».

Руководствуясь Уставом Антоновского муниципального образования Ершовского района Саратовской области, администрация Антоновского муниципального образования Ершовского района Саратовской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования до 2016 года» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Антоновского муниципального образования Ершовского района Саратовской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Антоновского МО В.В.Прохоренко

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования Ершовского района Саратовской области до 2016 года».**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования Ершовского района до 2016 года» (далее-  муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Антоновского муниципального образования |
| **Соисполнители муниципальной программы** | отсутствуют |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация Антоновского муниципального образования |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | подпрограмма 1. «Развитие благоустройства на тер-ритории Антоновского муниципального образования» |
| **Цели муниципальной программы** | -повышение уровня благоустройства Антоновского муниципального образования;  -улучшение условий и комфортности проживания граждан;  -повышение безопасности дорожного движения;  -снижение уровня криминогенной обстановки на территории Антоновского муниципального образования;  -организация выполнения и осуществления мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий мест захоронений, транспортного и инженерного обслуживания территории сельского кладбища |
| **Задачи муниципальной программы** | - повышение уровня санитарной очистки сельского поселения; - обеспечение порядка и содержание мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения;  -обеспечение установки и содержания детских спортивных площадок, расположенных в сельском поселении;  - улучшение условий массового отдыха и досуга сельчан. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | - обеспечение поддержания чистоты и порядка на территории сельского поселения;  - восстановление зеленых насаждений;  - улучшение условий проживания граждан;    -сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в сельском поселении, формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2014-2016 годы |
| **Объемы финансового обеспечения муниципальной программы** | финансирование программы осуществляется из бюджета Антоновского муниципального образования.  Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2016 гг. прогнозно составит тыс. руб., из них:  в 2014 году — 86,1 тыс. руб.;  в 2015 году - 90,0 тыс. руб.;  в 2016 году —95,0тыс. руб. |
| **Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)** | повышение безопасности дорожного движения  сбор и вывоз бытовых отходов и мусора 3200 куб.м.  к 2016 г.  посадка деревьев и кустарников 140 шт. к 2016г.,  обустройство детских спортивных, игровых площадок до 2штук до 2016г.,  озеленение территории муниципального образования до 400 м2 к 2016г. |

**Раздел 1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Основном законе государства - [Конституции Российской Федерации](/document/9004937), в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены усилия органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении сельского населения.  
 Проблема благоустройства сельской территории является одной из на-сущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Муниципальная программа предусматривает улучшение внешнего облика сельского поселения, благоустройство территорий общего пользования, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории сельского поселения. Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства сельского поселения путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц.  
 Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории сельских поселений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы является:

-повышение уровня благоустройства муниципального образования;

-улучшение условий и комфортности проживания граждан;

-повышение безопасности дорожного движения;

-снижение уровня криминогенной обстановки на территории муниципального образования;

-организация выполнения и осуществления мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий мест захоронений, транспортного и инженерного обслуживания территории сельского кладбища.

Основные задачи муниципальной программы:  
- повышение уровня благоустройства и озеленения территорий сельских посе-лений;  
- повышение уровня санитарной очистки сельского поселения;  
- обеспечение порядка и содержание мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения;

-обеспечение установки и содержания детских спортивных площадок, располо-женных в сельском поселении;

- улучшение условий массового отдыха и досуга селян.

**Раздел 3.Целевые показатели муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы,сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории сельского поселения;

- восстановление зеленых насаждений;

- улучшение условий проживания граждан;

-сохранение и оздоровление среды, окружающей человека в сельском поселении, формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2014 по 2016 годы.

## Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс программных мероприятий направлен на благоустройство территории Антоновского муниципального образования.

**Подрограмма 1** «Развитию благоустройства на территории Антоновского муниципального образования» включает мероприятия по:

-оптимизации системы санитарной очистки территории сельского поселения;

-организации стока поверхностных вод;

-озеленению территории муниципального образования

-содержанию центральных улиц, площадей и остановок общественного транспорта;

-изоляции и содержание бездомных собак;

-содержанию и ремонту мемориалов и памятников.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется в полном объеме из бюджета Антоновского муниципального образования, Ершовского муниципального района, Областного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2016 гг. прогнозно составит 490,9 тыс. руб., из них:

в 2014 году — 86,1 тыс. руб.;

в 2015 году --- 197,8 тыс. руб.;

в 2016 году — 207,0тыс. руб.

**Подрограмма 1 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования»**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2014-2016 годы составляет прогнозно- 490,9 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году — 86,1 тыс. руб.;

в 2015 году --- 197,8 тыс. руб.;

в 2016 году — 207,0 тыс. руб.

## Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

## Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной программы необходимо учитывать возможные риски.  
 Возможные риски реализации муниципальной программы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

**Подпрограмма1 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Развитие благоустройства на территории Антоновского муниципального образования» (далее – подпрограмма) |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Администрация Антоновского муниципального образования |
| **Соисполнитель подпрограммы** | отсутствует |
| **Цели подпрограммы** | повышение уровня благоустройства территории Антоновского муниципального образования;  создание здоровых и благоприятных условий жизни в сельском поселении |
| **Задачи подпрограммы** | -приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении , ликвидация свалок бытового мусора;  -организация выполнения и осуществления мероприятий по улучшению санитарных экологических условий жилой застройки, оздоровлению сельской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2014-2016 годы |
| **Объем и источники финансирования подпрограммы** | общий объем финансирования подпрограммы прогнозно составит 490,9 тыс. руб., в том числе из бюджета Антоновского муниципального образования - 490,9 тыс.руб из них:  в 2014 году — 86,1 тыс. руб.;  в 2015 году - 197,8тыс. руб.;  в 2016 году — 207,0 тыс. руб. |
| **Целевые показатели подпрограммы** | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора до3200 м3 к 2016г.,  посадка деревьев и кустарников на территории парка до 140 штук к 2016г.,  обустройство детских спортивных, игровых площадок до 2 штук до 2016г.,  озеленение территории муниципального образования до 400 м2 к 2016г. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Благоустройство сельских поселений – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство сельских поселений включает ряд мероприятий по улучшению санитарных экологических условий жилой застройки, транспортному и инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению сельских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению сельской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

Привлечение населения через органы территориального общественного самоуправления к решению вопросов местного значения по организации благоустройства и озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов, создания условий для массового отдыха жителей поселения позволит поднять интерес к своей малой родине, к её обустройству и развитию.

Необходимым условием для успешной реализации мероприятий по благоустройству в населенных пунктах поселения, на предприятиях и в организациях, жилом секторе является пропаганда санитарной очистки территории Антоновского муниципального образования, соблюдения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Без целенаправленного финансирования размещение информации по благоустройству в простой и доступной форме на улицах населенных пунктов, в местах массового пребывания людей, в том числе с использованием средств наружной рекламы, невозможно.

**Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы,целевые показатели подпрограммы,описание основных ожидаемых конечных результатов,сроков и этапов реализации подпрограммы**

Подпрограмма является комплексом мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования.

Целями подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства территории Антоновского муниципального образования ;

создание здоровых и благоприятных условий жизни в сельском поселении.

Задачами подпрограммы является:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении , ликвидация свалок бытового мусора;

-организация выполнения и осуществления мероприятий по улучшению санитарных экологических условий жилой застройки, оздоровлению сельской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки

Задачи благоустройства территории сельского поселения сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни населения. В решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий. Все более острыми становятся проблемы создания экологически чистых сел, проблемы охраны памятников исторического культурного наследия народа.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения .

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.

**Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Система мероприятий подпрограммы включает в себя организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета Антоновского муниципального образования.

Общий объем финансирования подпрограммы 2014-2016гг. прогнозно составит 490,9 тыс. руб., из них:

в 2014 году — 86,1 тыс. руб.;

в 2015 году - 197,8 тыс. руб.;

в 2016 году — 207,0 тыс. руб.

## Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

**Раздел 7. Оценка рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации муниципальной подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.  
 Возможные риски реализации подпрограммы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования до 2016г».**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  1 | Наименование подпрограммы, наименование показателя  2 | Единица измерения  3 | Значение показателей\* | | | | | |  | |
| 2012 | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 |  | |
| 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с подворий силами и средствами домовладельцев.. | М3 |  | |  | 1000 | 1000 | 1200 | |  |
| 1.2. | Посадка деревьев и кустарников на территории . | Шт. |  | |  | 40 | 50 | 50 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1.3. | Обустройство детских спортивных, игровых площадок. | Шт. |  | |  | - | 1 | 1 | |  |
| 1.4. | Озеленение территории муниципального образования | М2 |  | |  | 100 | 100 | 200 | |  |

Приложение №2 к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования Ершовского района до 2016г».**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий программы | Исполнитель | Срок | |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования»** | | | |
| 1.1.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора:  -зачистка поселения в период весеннего и осеннего месячника | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.2.Обустройство детских спортивных, игровых площадок для отдыха | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.3.Содержание улиц, остановок общественного транспорта | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.4.Изоляция и содержание бездомных собак  По договору с МУП «Городское хозяйство» от 20.12.2013 г. № 122 | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.5.Озеленение территории муниципального образования | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.6.Организация праздничных мероприятий | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |
| 1.7.Содержание и ремонт мемориалов и памятников | Администрация Антоновского муниципального образования | 2014г | 2016г |

Приложение № 3 к муниципальной программе

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории Антоновского муниципального образования Ершовского района до 2016г».**

В тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирова-ния | Объемы  финансирования, всего | | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Средства дорожного фонда |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства на территории муниципального образования»** | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 490,9 | | 86,1 | 197,8 | 207,0 |
| Бюджет Антоновскогомуниципального образования | 490,9 | | 86,1 | 197,8 | 207,0 |
|  |  |  | 7794,3 | | 2598,1 | 2598,1 | 2598,1 |
| Основное мероприятие: 1.1.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора:  -зачистка территории поселения в период весеннего и осеннего месячника силами населения | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего |  | |  |  |  |
| Бюджет Антоновского муниципального образования |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие:  1.2.Обустройство детских спортивных, игровых площадок для отдыха , прогнозно | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 300,0 | |  | 150,0 | 150,0 |
| Бюджет Антоновского муниципального образования | 300,0 | |  | 150,0 | 150,0 |
| Малые архитектурные формы на территории жилой застройки:  - изготовление, приобретение, установка малых архитектурных форм утилитарного массового использования (скамьи, урны, ограждения). |  |  | 1024,1 | | 1024,1 | - | - |
| خًمàيèçàِèے ًٍàيٌïîًٍيîمî îلٌëَوèâàيèے ٍهًًèٍîًèè وèëîé çàًٌٍîéêè- ًٌٍَîéٌٍâî ٌهٍè ïهّهُîنيûُ نîًîوهê:  -в районе МОУ СОШ №2  - в районе МОУ СОШ №1  -ул. Стадионная |  |  | 1574,0 | | 1574,0 | - | - |
| Основное мероприятие:  1.3.Содержание улиц, и остановок общественного транспорта, прогнозно | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 80,9 | | 58,1 | 10,8 | 12,0 |
| Бюджет Антоновского муниципального образования |  | | 58,1 | 10,8 | 12,0 |
| Основное мероприятие:  1.4. Изоляция и содержание бездомных собак, прогнозно | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 43,0 | | 10,0 | 15,0 | 18,0 |
| Бюджет Антоновскогомуниципального образования |  | | 10,0 | 15,0 | 18,0 |
| Озеленение территории муниципального образования |  | Средства дорожного фонда |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие:  1.5.Озеленение территории муниципального образования,прогнозно | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 30,0 | | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Бюджет Антоновского муниципального образования |  | | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие :  1.6. Организация праздничных мероприятий, прогнозно | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего | 37,0 | | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Бюджет муниципального образования |  | | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие:  1.7. Содержание и ремонт мемориалов и памятников,за счет спонсорских средств | Администрация Антоновского муниципального образования | Всего |  | |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | |