

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Постановление**

от 20.02.2018 г. № 4

**«О создании паводковой комиссии**

**по пропуску и контролю за стоком**

**паводковых вод».**

В целях организованного пропуска паводковых вод и обеспечения безопасности жизни людей и животных, сохранности от разрушений дорог, мостов, плотин и других гидротехнических сооружений на территории Марьевского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Яковлев С.И. – глава Марьевского МО

Члены комиссии:

 - Глава КФХ «Захаров О.В.» - Захаров О.В. (по согласованию).

- Депутат собрания Марьевского МО – Гришанов А.Е. (по согласованию).

- Глава КФХ «Белохвостов Н.Н» - (по согласованию).

- Председатель ТОС «Марьевка» - Артамонова Г.И.

1. Поручить паводковой комиссии в срок до 01 марта 2018 года разработать план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Марьевского МО.
2. Рекомендовать КФХ «Захаров О.В.» Захарову О.В. и Главе КФХ «Садко» Белохвостову Н.Н. выделить в распоряжение паводковой комиссии в экстренных случаях необходимую технику.
3. Право контроля за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Марьевского МО Яковлев С.И.

Приложение к постановлению

от 20.02.2018 г. № 4

**План мероприятий**

по проведению противопаводковых работ

по Марьевскому муниципальному образованию на 2018 год

**с. Марьевка**

1. Плотина на пр. Ирригационный ( Водохранилище- V- 2,8 т.м.3).

- расчистить дорогу и обход пруда

- очистить проезжую часть плотину от снега – до 05.03.2018 г.

- подготовить сбросной сифон Ду- 500 мм для аварийного сброса воды – до 10.03.2018 г.

2. Плотина на пр. Полуденка.

- очистить проезжую часть плотину от снега – до 05.03.2018 г.

- проверить и по необходимости очистить сбросные трубы от снега, льда, мусора – до 10.03.2018 г.

3. Плотина на пр. Комсомолец.

- очистить проезжую часть плотину от снега – до 10.03.2018 г.

- проверить и по необходимости очистить сбросные трубы от снега, льда, мусора – до 10.03.2018 г.

**п. Красный боец**

1. Плотина на пр. Коммунарский – основной въезд в п. Красный боец.

- очистить ж/б трубу Ду – 1,2 м от снега – до 15.03.2018 г.

1. Пруд Новый

- расчистить обход до 15.03.2018 г.

3. Пруд Богдашинский

- расчистить дорогу, очистить от снега сбросную трубу – до 15.03.2018 г.