УТВЕРЖДАЮ

 Глава Марьевского МО

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Яковлев

План

работы администрации Марьевского муниципального образования на 2018 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка и проведение мероприятия посвященное-100-летию п.Красный боец | До 15.06 | Администрация МО |
| 2. | Подготовка и проведение мероприятий посвященное 230 -летию с.Марьевка | До 24.08 | Администрация МО |
| 3. | Устройство пирсов в с.Марьевка и в п.Красный боец для пожаротушения. | До 31.05. | Администрация МО |
| 4. | Проведение паводковых мероприятий сохранение земляных плотин и ГТС на пр.Комсомольский,напр.Новый,напр.Ирригационный,напр.Коммунарский,напр.Полуденка. | Март-апрель | Администрация МО |
| 5. | Подготовка(ремонт) памятников погибших воинов в ВОВ в с.Марьевка и п.Красный боец | До 08.05. | Администрация МО |
| 6. | Проведение мероприятий по благоустройству в с.Марьевка, в с.Новоряженка, в п.Красный боец. | До 09.05. | Администрация,население МО |
| 7. | Ремонт ограждения кладбища в с.Новоряженка | До01.10. | Администрация МО |
| 8. | Уборка мусора на кладбищах поселения | До 01.05. | Администрациянаселение МО |
| 9. | Ремонт водовода напорного Ду-100мм в с.Марьевка протяженностью 500 п.м.  | До 01.09. | Администрация МО |
| 10 | Ямочный ремонт автодороги Марьевка-Новоряженка 150м2. | До15.09. | Администрация МО |
| 11 | Подготовка зданийадминистраций в с.Марьевка и п.Красный боец и системы отопления к отопительному сезону | До 10.09. | Администрация МО |

Главный специалист Гришанова Н.Н.