

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2022 г. № 7

Об утверждении Плана мероприятий

(дорожной карты) по ремонту автодорог Новосельского муниципального образования

Ершовского муниципального района Саратовской области

 Руководствуясь Уставом Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области:

1. Утвердить План мероприятий "дорожную карту" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новосельского муниципального образования И.П. Проскурнина

Приложение к распоряжению администрации Новосельского муниципального образования от 28.02.2022 № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта) по ремонту автодорог Новосельского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| 1. | Подготовка извещения для проведения электронного аукциона:- ремонт автодорог с. Дмитриевкас.Лобки -2, с.Каменная Сарма, п.Кушумский, п.Новосельский, с.Чапаевка Ершовского района Саратовской области. | до 02.03.2022 г. | Проскурнина И.П.,Елисеева М. П. |
| 2. | Объявление электронного аукциона для определения Подрядчика  | до 02.03. 2022 г. | Проскурнина И.П.,Елисеева М. П. |
| 3. | Подписание контракта по объекту  | до 25.03.2022 г. | Проскурнина И.П.,Елисеева М. П. |
| 4. | Создание на территории населенного пункта группы общественного контроля:1) с. Дмитриевка2) с.Лобки -23) с.Каменная Сарма4) п.Кушумский5) п.Новосельский6) с.Чапаевка | до 15.03.2022 г. | Проскурнина И.П.Иванов А.К.Сорокин П.Н.Зотова Р.А. Лысенкова О.А.Стоянов В.С.Жамулаев М.С. |
| 5. | Освещение выполнения работ на сайте администрации ЕМР, в социальных сетях. | Весь период, не реже одного раза в неделю. | Елисеева М. П. |
| 6. | Проведение рабочих групп по ходу выполнения работ. | Весь период, каждые две недели. | Проскурнина И.П. |
| 7. | Завершение выполнения работ. | 31.07.2022 г. | Проскурнина И.П. |