- Администрацией Новосельского муниципального района не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог Новосельского МО, что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.

- Администрацией Новосельского муниципального образования не утвержден  административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах МО.

- Обследование автомобильных дорог, которое должно осуществляться комиссией путем визуального осмотра не проводилось. Результаты визуального осмотра актом обследования не оформлялись.

- Сводный отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений администрацией Новосельского МО не составлялся, в контрольно-счетную комиссию не предоставлялся.

- Контракты заключены с разными подрядчиками на выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги по ул.Центральной в с.Чапаевка, но  как видно из перечня автомобильных дорог протяженность ул.Центральная 0,95 км.(950,0м) грунтовой дороги, а контракты заключены на отсыпку щебнем большей протяженности дороги, а именно на 667,6м, 256,3м, 1000,0м.

В результате расходы по контракту №0160600003523000002 от 21.02.2023г. и контракту №8 от 03.04.2023г. в общей сумме 1524,2 тыс.рублей являются необоснованными.

- В рамках аудита в сфере закупок проведена оценка эффективности закупок, произведённых администрацией Новосельского муниципального образования. В ходе обоснования и законности выбора способа определения поставщика при осуществлении закупок нарушений не установлено.

Оценка проводилась по завершённым закупкам, осуществлённым за проверяемый период, посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, о своевременности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Расходы на закупки, произведенные администрацией Новосельского муниципального образования соответствуют целям закупок, предусмотренных ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ и осуществлены с учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принципа ответственности за результативность и эффективность осуществления закупок, предусмотренного ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ.

Указанные выше недостатки и нарушения свидетельствуют о недостаточной организации внутреннего контроля фактов финансово-хозяйственной деятельности в администрации Новосельского муниципального образования.

Фактов нецелевого использования бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2023 году не установлено.

Предложения и рекомендации по результатам контрольного мероприятия:

1. Провести работу по паспортизации автомобильных дорог.

2. Администрации Новосельского МО составлять и представлять отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений.

3.  Проводить обследование автомобильных дорог и составлять акты осмотра.

4. Разработать и утвердить регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах МО.

5. Заключать контракты на ремонт дорог согласно перечня автомобильных дорог и протяженности улиц.

6.  Главе Новосельского МО провести проверки и принять меры по каждому из выявленных фактов нарушения законодательства Российской Федерации и не допускать в дальнейшем.

Информацию о принятых мерах по исполнению данных рекомендаций предоставить в адрес Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района в срок до 26.01.2024 г.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Ершовского муниципального района                                          И.В.Фатеева