КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №5от 27.12.2019г.

Основание для проведения настоящего контрольного мероприятия:

приказ Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района от 25.11.2019г. №32-О, программа контрольного мероприятия от 25.11.2019г.

Цель проведения настоящего контрольного мероприятия: поверка законности и эффективности расходования средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы «Уличное освещение».

Срок проведения настоящего контрольного мероприятия: с 25.11.2019г. по 25.12.2019г.

В ходе проведенного контрольного мероприятия проверено 5502,4тыс. руб. средств бюджета Ершовского  муниципального района, из них 72,7 тыс.руб. – излишне оплачено.

В целях создания комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения муниципального образования город Ершов, правилами благоустройства муниципального образования город Ершов, утвержденными решением Совета МО г.Ершов от 28.05.2015 № 23-150, утверждена Муниципальная программа «Благоустройство на территории МО г.Ершов на 2017-2020г.».

Общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы, согласно паспорта программы (с изменениями) составляет 27919,4 тыс. руб., из них в 2019г. – 7100,0 тыс.руб.

Фактически за десять месяцев 2019г. было израсходовано на реализацию подпрограммы – 5502,4 тыс.руб. средств бюджета муниципального образования город Ершов.

В рамках программных мероприятий, согласно заключенных контрактов осуществлялось: оплата за потребленную электроэнергию централизованного и нецентрализованного уличного освещения; техническому обслуживанию уличного освещения; проведение  работ по переводу нецентрализованного уличного освещения в централизованное; обустройству централизованного уличного освещения вдоль автодорог.

В рамках заключенных муниципальных контрактов, администрацией ЕМР за десять месяцев 2019 г. оплачено за выполненные работы, в сумме 5502,4 руб.

При проведении контрольного мероприятия отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (далее - отдел ЖКХ) представлена инвентаризационная опись светильников нецентрализованного уличного освещения по состоянию на 10.04.2019г., согласно которой на учете состоит 284 объектов наружного освещения в городе Ершове. До