АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_12.12.2019 г._№___1152________

г.Ершов

# О внесении изменений в  приложение

# к постановлению администрации

# Ершовского муниципального

# района Саратовской области

# от 04.08.2010г. №  921

Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района   Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести  в приложение к постановлению администрации Ершовского  муниципального района Саратовской области от 04.08.2010г. №  921 «Об  утверждении районной целевой программы «Энергосбережение и    повышение  энергетической эффективности Ершовского муниципального    района на   2011- 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте  Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ершовского муниципального  района на 2011-2020 годы» позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования составляет 43889,6 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год –4808,5 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей,

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 8680,0 тыс. рублей;

2018 год – 10983,1 тыс. рублей;

2019 год – 13280,0 тыс. рублей;

2020 год -  5738,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 39309,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год – 2886,4 тыс. рублей;

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 8680,0 тыс. рублей;

2018 год – 9537,0 тыс. рублей;

2019 год – 12700,0 тыс. рублей;

2020 год – 5506,0,0 тыс. рублей;

местный бюджет– 4580,2 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0,0 тыс. рублей;

2012 год – 1922,1 тыс.рублей;

2013 год – 0,0     тыс. рублей;

2014 год – 0,0     тыс. рублей;

2015 год – 400,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0     тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 1446,1 тыс. рублей;

2019 год – 580,0 тыс. рублей;

2020 год – 232,0 тыс. рублей».

# 1.2. таблицу 4 «Первоочередные мероприятия по энергосбережению» пункта  3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:

| № п/ п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Капита-льные вложе-ния, тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК РДК | Замена витражей, составление энергетического паспорта | 312,8 | 2012 |
| 2 | МБОУ ДО «Детская школа искусств» | Составление энергетического паспорта | 22,0 | 2012 |
| 3 | МБУК «Межпоселен-ческая центральная библиотека» | Составление энергопаспорта на энергосберегающие | 65,2 | 2012 |
| 4 | МДОУ № 2 «Машенька» г.Ершова | Реконструкция котельной | 189,044 400,0 | 2012 2015 |
| 5 | Детский сад -структурное подраз-деление фил. МОУ СОШ с.Перекопное в с.Васильевка | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 6 | МОУ СОШ с.Орлов-Гай | Замена газового счетчика с термокорректором | 81,015 | 2012 |
| 7 | МОУ СОШ с.Дмитриевка | Реконструкция котельной | 1066,236 | 2012 |
| 8 | Филиал МОУ СОШ с.Перекопное в с.Васильевка | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 9 | МОУ ООШ с.Чугунка | Замена газового счетчика с термокорректором | 40,74 | 2012 |
| 10 | МОУ ООШ с.Чкалово | Замена газового счетчика с термокорректором | 35,63 | 2012 |
| 11 | МОУ СОШ п.Красный Боец | Реконструкция котельной | 1009,44 | 2012 |
| 12 | Филиал МОУ СОШ п.Кушумский в с. Верхний Кушум | Реконструкция системы отопления | 1009,436 | 2012 |
|  | МОУ СОШ № 3 г.Ершов | Замена оконных блоков Установка блочной котельной | 606,985 3138,9 | 2012 2017 |
|  | МДОУ № 3 «Звездочка» I корпус, II корпус | Замена окон Установка блочной котельной Выполнение мероприятий, на- правленных на энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (замена внутренней системы теплоснабжения) Установка блочной котельной | 148,73 1383,4 1069,1 806,0 | 2012 2017 2019 2020 |
|  | МДОУ «Аленушка» | Установка блочной котельной | 1399,2 | 2017 |
|  | МОУ СОШ № 2 г.Ершов | Установка блочной котельной | 2758,5 | 2017 |
|  | МДОУ «Солнышко» | Замена окон. Установка блочной котельной | 149,995 2651,6 | 2012 2018 |
|  | МОУ ООШ с. Черная Падина | Реконструкция котельной | 2004,1 | 2018 |
|  | МДОУ «Теремок» | Установка блочной котельной | 2725,2 | 2018 |
|  | МДОУ «Гномик» | Установка блочной котельной | 1226,3 | 2018 |
|  | Малая сцена МБУК РДК | Установка блочной котельной | 2037,3 | 2018 |
|  | МОУ СОШ №4 г.Ершов | Выполнение мероприятий, на- правленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения | 338,6 2563,7 | 2018 2019 |
|  | МБУК РДК (Энергосервис - Заказчик МБУК РДК) | Выполнение мероприятий, на- правленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения | 2473,0 | 2019 |
|  | МБУК «Межпоселен-ческая центральная библиотека», МДОУ «Тополек», админи- страция (ул. Интер-национальная, 7,9) (Энергосервис - Заказчик МКУ "Инженерно-техничес-кая служба учрежде-ний Ершовского МР") | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения | 4684,5 | 2019 |
|  | МДОУ «Тополек» | Выполнение мероприятий, на- правленных на энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения (замена внутренней системы теплоснабжения) | 218,6 | 2019 |
|  | Музыкальная школа (ул. Интернациональ-ная, 26) | Выполнение мероприятий, на- правленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения | 2271,1 | 2019 |
|  | МОУ СОШ с.Краснянка | Установка блочной котельной | 2616,0 | 2020 |
|  | МБУК "РДК" Ершов-ского МР СО структу-рное подразделение "Краснянский СДК" | Установка индивидуального источника теплоснабжения | 1116,0 | 2020 |
|  | МДОУ "Детский сад №30 «Морозко» п.Лесной Ершовского района Саратовской области» | Установка индивидуального источника теплоснабжения | 1000,0 | 2020 |
|  | Административное здание (ул. Интер-национальная, 14) | Перекладка газопровода | 200,0 | 2020 |
|  | Итого: | 43889,6 |  |

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению  администрации Ершовского муниципального района   разместить  настоящее   постановление на официальном сайте администрации  ЕМР в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Усенина Д.П.

Глава Ершовского муниципального района                                С. А. Зубрицкая