проект



 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Ершов

Об утверждении Порядка содержания

и ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения Ершовского

муниципального района

 В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить :

1.1. Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского муниципального района;

1.2. Положение о комиссии по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного

значения Ершовского муниципального района;

1.3. Состав комиссии по планированию проведения работ по содержанию

и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ершовского муниципального района.

 2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

 первого заместителя главы администрации Усенина Д.П.

##  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

## Глава администрации С.А.Зубрицкая

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Ершовского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.П.Усенин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи Н.Р.Салихов

Начальник отдела правового

обеспеченияи и по взаимодействию с

представительным органом О.В. Головатова

Начальник отдела делопроизводства О.Н. Чипиго

Реестр рассылки :

1.Отдел делопроизводства- 1экз.

2.Отдел ЖКХ – 2 экз.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ершовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного

значения Ершовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности Ершовского муниципального района, соединяющие населенные пункты в границах Ершовского муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения сельских поселений, частных автомобильных дорог (далее по тексту - автомобильные дороги).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, установлены Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации».

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию вновь построенных автомобильных дорог, осуществляются после внесения дороги в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского

муниципального района.

2. Мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и

ремонту автомобильных дорог

2.1. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и

работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие

мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог;

2) разработку проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных

дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог (далее - проекты и (или) сметные расчеты по ремонту и

(или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных

дорог;

4) приемку работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог

3.1. В целях организации планирования работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов Администрация Ершовсконо муниципального района обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

3.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится

Администрацией Ершовского муниципального района либо уполномоченной ей организацией в обязательном порядке два раза в год: в весенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки плана проведения работ по ремонту и содержанию в текущем году) и в осенний период (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на очередной год и плановый период).

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог оформляются актом осмотра, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и мероприятия по их устранению.

3.3. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

4. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию и

ремонту автомобильных дорог

4.1. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог (далее - Комиссия) создается постановлением Администрации Ершовского муниципального района.

4.2. Лицо, осуществляющее оценку технического состояния автомобильных дорог, направляет результаты оценки в Комиссию.

4.3. С учѐтом оценки технического состояния автомобильных дорог Комиссия вырабатывает рекомендации о необходимости:

проведения ремонта автомобильной дороги;

проведения работ по содержанию автомобильной дороги.

5. Формирование плана проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог

5.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных

дорог, с учѐтом анализа аварийности дорог, а также рекомендации Комиссии,

отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации Ершовского муниципального района формирует ежегодный план проведения работ по

содержанию и ремонту автомобильных дорог.

5.2. При разработке планов проведения работ по ремонту или содержанию автомобильных дорог учитываются следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в

том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений,

дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка

снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода.

5.3. Ежегодный план проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог утверждается Главой администрации муниципального района в пределах лимитов бюджетных ассигнований на эти цели.

6. Муниципальные программы по ремонту автомобильных дорог.

6.1. Администрация муниципального района, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, рекомендаций Комиссии при формировании Плана проведения работ, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в

случае невозможности финансирования всех мероприятий по ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде разрабатывает муниципальную программу по ремонту автомобильных дорог.

6.2. Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог утверждается постановлением Администрации муниципального района.

6.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, включенные в муниципальную программу, отражаются в Плане проведения работ

согласно запланированному году проведения соответствующих работ.

7. Заключение муниципальных контрактов и сроки проведения работ по

содержанию и ремонту автомобильных дорог

7.1. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

осуществляется Администрацией Ершовского муниципального района

(далее – Администрация»).

7.2. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются подрядными организациями на основании заключаемых с

Администрацией муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) или без торгов.

7.3. Проведение торгов осуществляется при условии обеспечения лимитами бюджетных обязательств и в сроки, позволяющие проведение своевременно работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

8. Порядок содержания автомобильных дорог

8.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

8.2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учѐтом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

8.3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с учѐтом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей

части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее

время, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от снежных заносов и

борьбу с зимней скользкостью.

8.4. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждѐнной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

8.5. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путѐм установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также

распорядительно-регулировочными действиями.

8.6. В случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьѐзную угрозу безопасности дорожного движения, администрация

муниципального района осуществляет следующие действия:

разрабатывает совместно с организациями, осуществляющими работы по

содержанию автомобильных дорог, схему организации дорожного движения и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности

дорожного движения;

принимает постановление о временном ограничении или прекращении

движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ по содержанию, в соответствии с Порядком осуществления временных

ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, утверждѐнным приказом Министерства транспорта

Российской Федерации от 12.08.2011 № 211;

направляет постановление о введѐнном ограничении или прекращении движения в орган государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также в организацию, осуществляющую содержание соответствующих участков автомобильных дорог;

обеспечивает информирование населения о предстоящем ограничении или прекращении дорожного движения на участке дороги, на которой планируется проведение работ по содержанию, путѐм размещения информации на официальном сайте Администрации Ершовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

8.7. Организации, осуществляющие работы по содержанию автомобильных дорог, в случае, если работы по содержанию автомобильных дорог могут создать серьѐзную угрозу безопасности дорожного движения, приступают к работам после осуществления администрацией муниципального района действий, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Порядка, предварительно установив перед участками автомобильной дороги, на которых предполагается осуществление работ по содержанию, дорожный знак «Дорожные работы», знаки с указанием движения объезда транспортных средств или применяют иные технические средства для обеспечения безопасности дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с указанием начала и окончания работ по содержанию.

8.8. Проведение работ по содержанию автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчѐтом, Планом проведения работ.

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

8.9. В случае, если подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию, предусмотренные 8.6 настоящего Порядка, не проводились, а

на автомобильной дороге при проведении работ по содержанию возникли

препятствия для движения транспортных средств в результате обстоятельств

непреодолимой силы, организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают принятие незамедлительных мер по

организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

8.10. Приѐмка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Администрацией муниципального района в соответствии с условиями заключѐнного контракта на их выполнение путѐм оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с порядком, утверждѐнным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

8.12. В приѐмке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по содержанию автомобильных дорог, представители администрации муниципального района, представители Комиссии и иные лица, в соответствии с заключѐнным контрактом (далее - приѐмочная комиссия). В приѐмке результатов выполненных работ вправе принимать участие депутаты районного Собрания Ершовского муниципального района.

8.13. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором

отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной

дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

8.14. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте.

8.15. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приѐмочной комиссией.

9. Порядок ремонта автомобильных дорог

9.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

9.2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверждѐнной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

9.3. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся

в весенне-летне-осенний период.

9.4. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется

организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчѐтом, Планом проведения работ.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии

с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

9.5. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ по

содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов,

находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

9.6. Приѐмка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключѐнного контракта на их выполнение.

9.7. В приѐмке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по ремонту, представители администрации муниципального района, представители Комиссии и иные лица, в соответствии с заключѐнным контрактом. В приѐмке результатов выполненных работ вправе принимать участие депутаты районного Собрания Ершовского муниципального района.

9.8. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

9.9. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение.

9.10. В случае, если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приѐмочной комиссией.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Ершовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о комиссии по планированию проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ершовского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по планированию проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского муниципального района (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять деятельность по разработке проектов планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского муниципального района (далее - автомобильные дороги).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативно-технической документацией, утвержденной соответствующими министерствами и ведомствами, нормативно-правовыми

актами Ершовского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Комиссия не является юридическим лицом, создается, реорганизуется

и ликвидируется постановлением Администрации муниципального района.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана с целью планирования проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2.2. Основными задачами комиссии являются:

разработка рекомендаций о необходимости проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог по результатам проведения оценки технического состояния автомобильных дорог;

формирование проектов планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Права комиссии

3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия имеет право:

взаимодействовать с государственными органами, общественными объединениями и другими организациями в сфере решения вопросов о надлежащем состоянии автомобильных дорог;

запрашивать и получать от государственных, общественных и других организаций информацию, необходимую для реализации задач комиссии;

принимать участие в приемке результатов выполненных работ по ремонту и

содержанию автомобильных дорог, по итогам которых вносить предложения

Главе администрации муниципального района по корректировке планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Комиссия формируется из специалистов Администрации муниципального района, представителей поселений на территории которых имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения Ершовского муниципального района.

4.2. Председателем комиссии является первый заместитель главы администрации, курирующий дорожную деятельность, в его отсутствие руководство деятельностью комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

4.3. Формы работы комиссии:

4.3.1. Основной формой работы комиссии является проведение заседаний. Заседания комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в год по результатам проведения технической оценки автомобильных дорог:

в весенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега, в целях корректировки плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в текущем году;

в осенний период, после установления технического состояния автомобильных дорог, в целях формирования проекта плана проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на очередной и плановый периоды;

4.3.2. Проведение, по мере необходимости, выездных проверок с целью участия в приемке результатов выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

4.3.3. Во время заседания комиссии секретарем ведется протокол, копии протокола в десятидневный срок направляются заинтересованным лицам.

4.4. Заключение комиссии считается правомочным, если за него проголосовали не менее 2/3 членов комиссии, принявших участие в рассмотрении представленных результатов оценки технического состояния

автомобильных дорог. В случае равенства голосов право решающего голоса

принадлежит председательствующему на заседании комиссии.

5. Ответственность комиссии

5.1. Комиссия несет ответственность за незаконность и необоснованность

принятых решений.

5.2. Члены комиссии несут дисциплинарную ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей, возложенных

данным Положением.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ершовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

комиссии по планированию проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ершовского муниципального района

Усенин Д.П.. – первый заместитель Главы администрации, председатель комиссии;

Салихов Н.Р. –начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации,

заместитель председателя комиссии;

Капанина С.А. – заместитель начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи

администрации муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Журавлева Г.А. – главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и связи

администрации муниципального района;

Пучков В.А. – директор МУП «Городское хозяйство»;

Сагателян Ж. А. – директор ООО «ДРСУ» (по согласованию);

Прохоренко В.В. - глава Антоновского МО (по согласованию);

Полещук М.А. - глава администрации Декабристского МО (по согласованию);

Борисенко Г.Г. - Глава Кушумского МО (по согласованию);

Яковлев С.И. - и.о. Главы Марьевского МО (по согласованию);

Лосева Т.Ю. - глава Миусского МО (по согласованию);

Солоп В.В. - глава Новорепинское МО (по согласованию);

Кузнецова Е.Ю. - и.о. главы Новокраснянского МО (по согласованию);

Королева Н. А. - и.о главы Новосельского МО (по согласованию);

Писарева Е.Н. - глава Перекопновского МО (по согласованию);

Проскурнина И.П. - глава администрации Чапаевского МО (по согласованию).