

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2022 года № 50

**О внесении изменений и продлении муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022 - 2024 годы» на 2025 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО "О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области", Уставом Перекопновского муниципального образования, в целях повышения безопасности дорожного движения, приведения автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических стандартов, сохранности автомобильных дорог в границах населенных пунктов на территории Перекопновского муниципального образования, администрация Перекопновского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации от 21.12.2021 №58 на 2025 год.

2. По всему тексту муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022-2024 годы» слова "на 2022-2024 годы" заменить словами "на 2022-2025 годы, слова "к 2024 году" заменить "к 2025 году".

3. Второй абзац раздела 4 Изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования программы в 2022-2025 годах составляет 21350,5 тыс. руб. и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из бюджетов других уровней."

4. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**"Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022- 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование****Программы** | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования на 2022- 2025 годы»** |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 257 от 08 ноября 2007 г.«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельностив Российской Федерации».Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»Устав Перекопновского муниципального образования |
| ЗаказчикПрограммы | Администрация Перекопновского муниципального образования  |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.Сохранность автомобильных дорог Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:- ремонт автомобильной дороги для удовлетворения возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;- сокращение транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения;- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог;- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказание экстренной медицинской помощи жителям;- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;-увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |
| Сроки реализации программы | 2022-2025 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Общий объем финансирования | Затраты на реализацию мероприятий Программы составляет 21350,5 тыс. руб.2022г –7759,5 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда –7759,5 тыс. руб.;средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;2023г –7954,8 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно)–7954,8 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) –0,0 тыс. руб.;2024г –2785,9 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) –2785,9 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;2025г –2850,3 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) –2850,3 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.. |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1.**«Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования» **Подпрограмма 2.**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности» |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение дорожного полотна, улучшение условий жизни сельчан, привлечение молодых семей в поселение. Ремонт автомобильной дороги будет способствовать содействию экономического роста поселения, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог и проведения ее к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. |
| Контроль за исполнением | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на администрацию Перекопновского муниципального образования, депутатскую группу |
| Основной РазработчикПрограммы | Администрация Перекопновского муниципального образования |

5. Абзац 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:

**"**Состояние транспортной сети Перекопновского МО на 2022 год приведено в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория дорог и улиц** |  |
| Общая площадь дорог и улиц | 41,9 км |
| в том числе: |  |
| Улицы и дороги местного значения с твердым покрытием | 24,6км |
| улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием | 17,3 км |

6. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

**"Раздел 9.**

**Планируемые результаты реализации Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования**

 **на 2022 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет сельского поселения ПерекопновскогоМО | Другие источники (в разрезе) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1** . Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования | 100,0 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Подпрограмма 2** . Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности | 10594,5 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 2322,5 | 2685,8 | 2760,9 | 2825,3 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 10656,0 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 5412,0 | 5244,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 21350,5 |  |  |  | 0,0 | 7759,5 | 7954,8 | 2785,9 | 2850,3 |

**7.** В разделе 11 паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования» изложить в следующей редакции:

**"Паспорт подпрограммы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование****подпрограммы** |  **«Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования»** |
| 1 | 2 |
| Цели и задачи подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития муниципальногообразования.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Общий объем финансирования | Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 100,0 тыс. руб.2022г - 25,0 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда - 25,0 тыс. руб.;средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;2023г –25,0 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) - 25,0 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;2024г - 25,0 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) - 25,0 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;2025г - 25,0 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) - 25,0 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение условий жизни сельчан, уровня жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог и проведения ее к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. |

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства районного бюджета, целевые и добровольные пожертвования."

**8.** В разделе 12 паспорт подпрограммы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:

**"Паспорт подпрограммы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование****подпрограммы** |  **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности»** |
| 1 | 2 |
| Цели и задачи подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития муниципального образования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2025 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Перекопновского муниципального образования |
| Общий объем финансирования | Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 21250,5 тыс. руб.2022г –7734,5 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда –7734,5 тыс. руб.;средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;2023г –7929,8 тыс. руб. ., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) –7929,8 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.;2024г –2760,9 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) –2760,9 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб..2025г –2825,3 тыс. руб., в том числе:средства дорожного фонда (прогнозно) –2825,3 тыс. руб.;средства местного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемый конечный результат | Улучшение дорожного полотна, улучшение условий жизни сельчан, привлечение молодых семей в поселение. Ремонт автомобильной дороги будет способствовать содействию экономического роста поселения, а также повышению уровня жизни населения за счет совершенствования сети автомобильных дорог и проведения ее к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.Все требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. |

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться средства районного бюджета, целевые и добровольные пожертвования."

9. Планируемые результаты реализации изложить в следующей редакции:

**"Планируемые результаты реализации**

**Подпрограмма 1** . **Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования**

**Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования**

**на 2022 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет сельского поселения Перекопновского | Другие источники (в разрезе) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |
| 11. | Повышение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов на территории муниципального образования | 100,0 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 100,0 |  |  |  | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

**Планируемые результаты реализации Подпрограмма 2** . **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности**

**Муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования**

 **на 2022 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет сельского поселения Перекопновского | Другие источники (в разрезе) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения в границах населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности | 10594,5 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 2322,5 | 2685,8 | 2760,9 | 2825,3 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | 10656,0 |  | Показатель 1 | тыс.руб. |  | 5412,0 | 5244,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 2 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 21250,5 |  |  |  | 0,0 | 7734,5 | 7929,8 | 2760,9 | 2825,3 |

****

Глава Перекопновского муниципального образования

Ершовского муниципального района

Саратовской области Е. Н. Писарева Е. Н. Писарева